CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do  -Hạnh phúc

BÁO CÁO

Tóm tắt thuyết minh Quy hoạch điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2035, tỷ lệ 1/5.000

I. Quá trình thực hiện:

- Căn cứ Công văn số 1920/UBND-XD ngày 01/4/2021 về việc lập các đô thị tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh;

- Căn cứ Quyết định số 3553/QĐ-UBND ngày 27/10/2021 về việc Phê duyệt Nhiệm vụ và dự toán Khảo sát địa hình lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn đến năm 2035, tỷ lệ 1/5.000;

- Căn cứ Quyết định số 429/QĐ-UBND ngày 17/01/2022 về việc Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 01.TV Khảo sát địa hình, lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn đến năm 2035, tỷ lệ 1/5.000;

Đến nay UBND huyện Hương Sơn tổ chức cuộc họp báo cáo lần 1 vào ngày 11/5/2022; tổ chức báo cáo thông qua thường vụ lần 1 vào ngày 03/6/2022; tổ chức đi thực địa phương án điều chỉnh ngoài hiện trường vào ngày 09/6/2022; làm việc với phòng Quy hoạch Kiến trúc Sở Xây dựng vào ngày 27/7/2022; tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư vào ngày 08/8/2022 tại hội trường UBND thị trấn Phố Châu. Để thực hiện đúng các quy định trong lập quy hoạch đô thị, UBND huyện Hương Sơn xin được thông qua đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn đến năm 2035, tỷ lệ 1/5.000 với Ban Thường vụ huyện ủy và Hội đồng nhân dân huyện trong kỳ hợp tới, với các nội dung chính như sau:

II. Lý do và sự cần thiết phải lập điều chỉnh quy hoạch:

Đồ án quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phố Châu đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2126/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2007. Đến nay đã được 14 năm, cần được xem xét, rà soát, đánh giá quá trình thực hiện để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn phát triển mới. Trong bối cảnh đó, quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phố Châu cần được nghiên cứu điều chỉnh, dựa trên các lý do cơ bản sau:

- Trên cơ sở Quy hoạch chung đã được phê duyệt, UBND huyện Hương Sơn đã triển khai lập các đồ án Quy hoạch phân khu, Quy hoạch chi tiết, Chương trình phát triển đô thị để cụ thể hóa các định hướng chiến lược của quy hoạch chung, kêu gọi các nhà đầu tư tham gia thực hiện các dự án trên địa bàn. Tuy nhiên, quá trình triển khai quy hoạch, đến thời điểm hiện tại đã phải điều chỉnh các định hướng lớn của đồ án quy hoạch chung, điều chỉnh cục bộ một số khu chức năng, điều chỉnh hướng tuyến giao thông,…

- Một số định hướng phát triển không gian, hướng phát triển không được như kỳ vọng: Khu trung tâm huyện mới tại xã Sơn Giang, cho đến nay chưa được thực sự rõ nét; định hướng trục thương mại, dịch vụ dọc theo đường quốc lộ 8 và nút giao đường Hồ Chí Minh và quốc lộ 8 không thực hiện được; nhiều khu chức năng bố trí tại vị trí có nhiều dân cư sinh sống, mật độ cao, khó thực hiện công tác GPMB, nên khó triển khai thực hiện theo đúng quy hoạch chung… Vì vậy, cần phải rà soát, điều chỉnh giải quyết những vấn đề nêu trên.

- Định hướng phát triển kinh tế, kiến trúc đô thị, hạ tầng kỹ thuật đô thị, hạ tầng xã hội đô thị, phù hợp với cơ chế kinh tế mới, phấn đấu xây dựng thị trở thành đô thị loại IV theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hương Sơn khóa XXIII nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. Đến nay, thị trấn Phố Châu đã hoàn thành các tiêu chí văn minh đô thị và đạt 38/49 tiêu chí đô thị loại IV, việc hoàn thiện các tiêu chí còn thiếu, còn yếu cần được tính toán và đưa vào trong điều chỉnh quy hoạch chung lần này, làm cơ sở quản lý và thực hiện.

- Phát huy hơn nữa lợi thế vị trí, tiềm năng của thị trấn Phố Châu để phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ, du lịch gắn với hạ tầng khung sẵn có như hệ thống giao thông Quốc lộ 8, đường Hồ Chí Minh và cửa khẩu Cầu Treo… Xây dựng thị trấn Phố Châu theo hướng tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, hài hòa giữa các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái, đặc biệt là việc bảo vệ tài nguyên nước, rừng…; đồng thời tăng cường khả năng phòng chống thiên tai bão lụt và thích ứng với BĐKH.

- Ngoài ra để thuận lợi cho việc thực hiện Nghị quyết 819/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Hà Tĩnh, thì việc điều chỉnh quy hoạch cần lồng ghép nhằm cụ thể hóa Nghị quyết.

Với những lý do nêu trên, cho thấy sự cần thiết phải lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2035, tỷ lệ 1/5.000.

III. Nội dung đồ án điều chỉnh quy hoạch:

3.1. Quy mô phạm vi và ranh giới lập quy hoạch chung:

a. Ranh giới đồ án quy hoạch chung theo Quyết định số 2126/QĐ-UBND ngày 10/8/2007:Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch bao gồm các xã: Sơn Trung; Sơn Phú; Sơn Hàm; Quang Diệm ( sát nhập 02 xã Sơn Diệm và Sơn Quang); Sơn Lễ và xã Sơn Giang có tổng diện tích 2.382 ha. Ranh giới hành chính nội thị điều chỉnh là 1.226 ha.

b. Ranh giới điều chỉnh quy hoạch:

Căn cứ vào ranh giới hành chính các xã và thị trấn, căn cứ vào ranh giới theo đồ án quy hoạch cũ, quy mô phạm vi và ranh giới lập quy hoạch như sau:

- Phạm vi ranh giới quy hoạch

+ Phía Bắc giáp: Xã Sơn Lễ và xã Sơn Giang;

+ Phía Nam Giáp: Xã Sơn Hàm và xã Sơn Trường;

+ Phía Đông Giáp: Xã Sơn Bằng và xã Kim Hoa;

+ Phía Tây Giáp: Xã Sơn Giang và xã Quang Diệm.

c. Nội dung ranh giới điều chỉnh:

+ Lấy trọn ranh giới 02 xã Sơn Phú và Sơn Trung, với diện tích bổ sung xã Sơn Phú khoảng 96ha, xã Sơn Trung khoảng 68ha.

+ Đưa ra khỏi ranh giới quy hoạch phần diện tích về cho các xã Sơn Lễ khoảng 63ha, xã Quang Diệm khoảng 42ha, xã Sơn Hàm khoảng 152ha.

+ Giữ nguyên phần diện tích quy hoạch khu trung tâm hành chính huyện Hương Sơn và đưa ra khỏi ranh giới quy hoạch phần diện tích cho xã Sơn Giang khoảng 106ha.

- Quy mô diện tích sau điều chỉnh: Khoảng 2.200ha.

- Thời hạn nghiên cứu quy hoạch: 2021 đến 2035, tầm nhìn đến năm 2050

3.2. Hiện trạng khu vực lập quy hoạch:

Tổng diện tích quy hoạch: 2.200 ha. Trong đó: Diện tích thị trấn Phố Châu: 463,51 ha; diện tích xã Sơn Trung: 935,55 ha; diện tích xã Sơn Phú: 574,38 ha và một phần xã Sơn Giang: 226,56 ha. Các thành phần đất đai chính như sau:

Bảng đánh giá hiện trạng sử dụng đất:

| TT | Thành phần đất đai | Hiện trạng |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Diện tích (ha) | Tỷ lệ (%) |
| I | ĐẤT XÂY DỰNG | 920,87 | 41,86 |
| 1 | Đất dân dụng | 839,13 | 38,14 |
| 1.1 | Đất đơn vị ở | 195,90 | 8,90 |
| 1.2 | Đất khu dân cư nông thôn hiện trạng cải tảo, chỉnh trang | 447,00 | 20,32 |
| 1.3 | Đất công trình công cộng đô thị | 7,37 | 0,34 |
| 1.4 | Đất cây xanh đô thị | 33,38 | 1,52 |
| 1.5 | Đất giao thông đô thị | 155,48 | 7,07 |
| 2 | Đất ngoài dân dụng | 81,74 | 3,72 |
| 2.1 | Đất trụ sở cơ quan, tổ chức sự nghiệp | 9,00 | 0,41 |
| 2.2 | Đất trung tâm y tế | 1,54 | 0,07 |
| 2.3 | Đất giáo dục, đào tạo, nghiên cứu | - | - |
| 2.4 | Đất thương mại dịch vụ | 3,06 | 0,14 |
| 2.5 | Đất hỗn hợp | - | - |
| 2.6 | Đất du lịch sinh thái | - | - |
| 2.7 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử | 3,93 | 0,18 |
| 2.8 | Đất công trình đầu mối HTKT | 2,55 | 0,12 |
| 2.9 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 19,13 | 0,87 |
| 2.10 | Đất giao thông đối ngoại | 42,53 | 1,93 |
| 2.11 | Đất cây xanh ven sông | - | - |
| 2.12 | ĐẤT KHÁC | 1.279,13 | 58,14 |
| 1 | Đất nông nghiệp | 898,38 | 40,84 |
| 2 | Đất lâm nghiệp | 253,47 | 11,52 |
| 3 | Đất sông suối, mặt nước | 127,28 | 5,79 |
|  | Tổng cộng diện tích | 2.200,00 | 100,00 |

3.3. Mục tiêu lập quy hoạch:

- Cụ thể hóa Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030;

- Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần XIX, nhiệm kỳ 2020-2015 và Chương trình hành động số 01-Ctr/TU ngày 08/12/2020 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX;

- Cụ thể hóa các định hướng phát triển kinh tế - xã hội huyện Hương Sơn; định hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh theo Quy hoạch tỉnh đã được Hội đồng thẩm định trung ương thẩm định; Quy hoạch vùng huyện Hương Sơn được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1826/QĐ-UBND ngày 16/4/2021;

- Cụ thể hóa Nghị quyết 819/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Hà Tĩnh;

- Quy hoạch chung xây dựng đô thị phù hợp với tốc độ phát triển trong giai đoạn mới, hình thành nên một đô thị văn minh, phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới;

- Quy hoạch theo hướng phát triển đồng bộ, hướng đến đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV trong trong thời gian tới;

- Làm cơ sở để kêu gọi đầu tư phát triển kinh tế xã hội, phù hợp mục tiêu, lợi thế của huyện.

- Tạo cơ sở pháp lý cho việc quản lý xây dựng và đầu tư xây dựng theo Luật xây dựng.

3.4. Tính chất chức năng:

Là trung tâm hành chính, thương mại dịch vụ, công nghiệp, đào tạo, văn hoá, thể dục thể thao và xã hội của Huyện Hương Sơn, định hướng phát triển thành đô thị loại IV.

3.5. Quy hoạch sử dụng đất:

| TT | Thành phần đất đai | Hiện trạng |  | Năm 2035 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Diện tích (ha) | Tỷ lệ (%) | Diện tích (ha) | Tỷ lệ (%) |
| I | ĐẤT XÂY DỰNG | 920,87 | 41,86 | 1.642,13 | 74,64 |
| 1 | Đất dân dụng | 839,13 | 38,14 | 1.197,89 | 54,45 |
| 1.1 | Đất đơn vị ở | 195,90 | 8,90 | 424 | 19,29 |
|  | Đất ở đô thị hiện trạng | 195,90 | 8,90 | 195,90 | 8,90 |
|  | Đất ở đô thị hóa, ở mới | - | - | 228,40 | 10,38 |
| 1.2 | Đất khu dân cư nông thôn hiện trạng cải tảo, chỉnh trang | 447,00 | 20,32 | 447,00 | 20,32 |
| 1.3 | Đất công trình công cộng đô thị | 7,37 | 0,34 | 21,70 | 0,99 |
| 1.4 | Đất cây xanh đô thị | 33,38 | 1,52 | 85,15 | 3,87 |
| 1.5 | Đất giao thông đô thị | 155,48 | 7,07 | 219,74 | 9,99 |
| 2 | Đất ngoài dân dụng | 81,74 | 3,72 | 444,24 | 20,19 |
| 2.1 | Đất trụ sở cơ quan, tổ chức sự nghiệp | 9,00 | 0,41 | 24,00 | 1,09 |
| 2.2 | Đất trung tâm y tế | 1,54 | 0,07 | 1,54 | 0,07 |
| 2.3 | Đất giáo dục, đào tạo, nghiên cứu | - | - | 13,78 | 0,63 |
| 2.4 | Đất thương mại dịch vụ | 3,06 | 0,14 | 16,86 | 0,77 |
| 2.5 | Đất hỗn hợp | - | - | 110,00 | 5,00 |
| 2.6 | Đất du lịch sinh thái | - | - | 64,78 | 2,94 |
| 2.7 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử | 3,93 | 0,18 | 3,93 | 0,18 |
| 2.8 | Đất công trình đầu mối HTKT | 2,55 | 0,12 | 8,28 | 0,38 |
| 2.9 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 19,13 | 0,87 | 17,53 | 0,80 |
| 2.10 | Đất giao thông đối ngoại | 42,53 | 1,93 | 67,94 | 3,09 |
| 2.11 | Đất cây xanh ven sông | - | - | 115,60 | 5,25 |
| II | ĐẤT KHÁC | 1.279,13 | 58,14 | 557,87 | 25,36 |
| 1 | Đất nông nghiệp | 898,38 | 40,84 | 240,80 | 10,95 |
| 2 | Đất lâm nghiệp | 253,47 | 11,52 | 198,70 | 9,03 |
| 3 | Đất sông suối, mặt nước | 127,28 | 5,79 | 118,37 | 5,38 |
|  | Tổng cộng diện tích | 2.200,00 | 100,00 | 2.200,00 | 100,00 |

3.6. Định hướng phát triển không gian:

3.6.1. Định hướng phát triển:

Dựa trên khung hạ tầng chính hiện trạng của khu vực gồm các tuyến đường Hồ Chí Minh, QL8, QL8C, các điểm dân cư, sông Ngàn Phố, kênh mương, mặt nước… lấy trọng tâm là điểm giao nhau đường Hồ Chí Minh và QL8 phát triển lan tỏa xung quanh, với các định hướng chính như sau:

- Khu vực trung tâm đô thị hiện hữu thị trấn Phố Châu cơ bản giữ nguyên các định hướng theo đồ án quy hoạch phân khu đã được phê duyệt tại Quyết định số 554/QĐ-UBND ngày 13/02/2018.

- Khu vực quy hoạch trung tâm hành chính tại xã Sơn Giang sẽ được quy hoạch thành khu hỗn hợp: TMDV, các cơ quan, đô thị mới, công viên đô thị….

- Phát triển các khu hỗn hợp TMDV và ở sinh thái ven sông Ngàn Phố tại xã Sơn Trung.

- Phát triển du lịch sinh thái, gắn với các công trình văn hóa lịch sử, phát triển mô hình nông nghiệp công nghệ cao gắn với du lịch trang trại, du lịch trải nghiệm... tại phía Bắc của khu quy hoạch thuộc xã Sơn Trung.

- Bố trí khu đất dự phòng phát triển khu trung tâm đô thị cho tương lai tại xã Sơn Trung gần trường THCS Sơn Trung.

- Bố trí khu thể dục thể thao trung tâm cấp vùng tại xã Sơn Phú, với định hướng kết nối các khu vực trung tâm với nhau bằng tuyến đường trung tâm kết nối từ khu vực trung tâm cũ phía Bắc - trung tâm mới - trung tâm TDTT cấp vùng - trung tâm văn hóa phía Nam của thị trấn.

3.6.2. Các khu vực phát triển:

Khu vực lập quy hoạch được chia làm 6 khu vực phát triển:

- Khu 1: Khu chỉnh trang, cải tạo, chức năng chính là trung tâm hành chính của huyện và thị trấn trong giai đoạn trước mắt.

- Khu 2: Khu chỉnh trạng, cải tạo, chức năng chính là khu ở mới, giáo dục đào tạo, trung tâm văn hóa của thị trấn.

- Khu 3: Khu hỗn hợp, chức năng phát triển các khu ở mới, cơ quan, công viên trung tâm phía Tây Bắc của thị trấn.

- Khu 4: Khu dân cư nông thôn, chức năng phát triển du lịch sinh thái, gắn với các công trình văn hóa lịch sử, phát triển mô hình nông nghiệp công nghệ cao gắn với du lịch trang trại, du lịch trải nghiệm...

- Khu 5: Khu phát triển thương mại dịch vụ, khu ở mới, giáo dục đào tạo, công nghiệp tiểu thủ làng nghề. Khu dữ trự phát triển trung tâm hành chính đô thị mới.

- Khu 6: Khu phát triển thương mại dịch vụ, khu ở mới, trung tâm thể dục thể thao của vùng, công viên trung tâm phía Đông Nam của thị trấn.

3.7. Giải pháp tổ chức mạng lưới hạ tầng kỹ thuật:

3.7.1. Giao thông:

* Giao thông đối ngoại:

- Đường Hồ Chí Minh: Quy hoạch mặt cắt ngang (1-1) rộng 100,0m: mặt đường 2x11,5+2x10,5m, bulva (20,5+3,0+20,5)m, vỉa hè 2x6,0m; (Định hướng là đường cao tốc 4 làn xe, mặt đường 15,0m, nền đường 25,0m).

- Quốc lộ 8: Quy hoạch mặt cắt ngang (3-3) rộng 32,5m: mặt đường 2x10,5m, bulva 1,5m, vỉa hè 2x5,0m; (Định hướng là đường cao tốc 4-6 làn xe, mặt đường 15,0-22,5m, nền đường 25,0-34,5m đối với đoạn từ thị xã Hồng Lĩnh đến đường Hồ Chí Minh).

- Quốc lộ 8C: Đoạn qua khu vực trung tâm quy hoạch mặt cắt ngang (4-4) rộng 30,0m, mặt đường rộng 21,0m, vỉa hè rộng 2x4,50m; Đoạn từ đường Hồ Chí Minh đi xã Sơn Ninh quy hoạch mặt cắt ngang (9-9) rộng 18,0m, mặt đường rộng 9,0m, vỉa hè rộng 2x4,50m.

* Giao thông đối nội:

- Trục chính đô thị:

Quy hoạch với quy mô mặt cắt ngang như sau:

+ Mặt cắt (2-2): Quy hoạch mặt cắt ngang rộng 40,0m mặt đường 2x10,5m, bulva 4,0m, vỉa hè 2x7,5m;

+ Mặt cắt (5-5): Quy hoạch mặt cắt ngang rộng 27,0m mặt đường 2x7,5m, bulva 2,0m, vỉa hè 2x5,0m;

- Trục nội bộ:

Quy hoạch mặt cắt ngang từ 15,0-24,0m.

| Bảng Tổng hợp Quy mô mặt cắt ngang đường |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Ký hiệu mặt cắt | Quy mô mặt cắt ngang đường (m) |  |  |  |  |
|  |  | Mặt đường | Bulva | Vỉa hè | CGDD | Ghi chú |
| 1 | 1-1 | 2x(10,5+11,5) | 20,5+3+20,5 | 2x6,0 | 100,0 | HCM |
| 2 | 2- 2 | 2x10,5 | 4,0 | 2x7,5 | 40,0 |  |
| 3 | 3-3 | 2x10,5 | 1,5 | 2x5,0 | 32,5 | QL8 |
| 4 | 4-4 | 2x10,5 |  | 2x4,5 | 30,0 | QL8C, trục chính |
| 5 | 5-5 | 2x7,5 | 2,0 | 2x6,0 | 27,0 |  |
| 6 | 5’-5’ | 2x7,5 |  | 2x7,0 | 27,0 |  |
| 7 | 6-6 | 12,0 |  | 2x6,0 | 24,0 |  |
| 8 | 7-7 | 12,0 |  | 2x5,0 | 22,0 |  |
| 9 | 8-8 | 9,0 |  | 2x5,5 | 20,0 |  |
| 10 | 9-9 | 9,0 |  | 2x4,5 | 18,0 | QL8C, đường khác |
| 11 | 10-10 | 7,5 |  | 2x3,75 | 15,0 |  |

3.7.2. San nền:

Không tôn nền toàn bộ thị trấn lên trên cao độ ngập lũ để tránh việc chiều cao đắp và khối lượng đắp rất lớn (sẽ có những khu vực phải đắp lên đến 5-6m) mà san nền phải linh động tùy vào các khu vực:

+ Đối với khu vực xây mới: Đắp nền lên cao độ 12.0m, là cao độ không bị ngập lũ với tần suất 1%.

+ Đối với các khu vực hiện trạng có nền cao độ thấp: tôn nền cục bộ lên tối thiểu 10.5m để không bị ngập quá sâu khi mưa lớn.

3.7.3. Thoát nước mưa:

Định hướng giải pháp chống úng ngập cho thị trấn Phố Châu cần kết hợp hài hòa giữa các biện pháp chống úng ngập có thể áp dụng được rồi với thị trấn:

- Giải pháp chống ngập úng cho khu vực thị trấn cũ: Xây dựng  tuyến mương thoát nước chính có khẩu độ lớn B=2.0m phía bắc bệnh viện đa khoa huyện Hương Sơn, dẫn nước mưa thoát sang hệ thống cống phía đông rồi thoát về kênh thoát nước chính của khu vực qua xã Sơn Trung.

- Giải pháp thoát nước cho phía đông nam: xây dựng tuyến kênh hở có khẩu độ B=3m dọc theo trục đường quy hoạch 27m, hướng thoát xuống phía Nam để thu nước cho khu vực phía đông nam thị trấn và một phần phía tây đường Hồ Chí Minh.

- Giải pháp thoát nước cho phía Đông: Khơi thông dòng chảy dọc sông bàu E cũ và khơi dòng chảy mới từ bàu E để thoát ra sông Ngàn Phố (khoảng 1km).

3.7.4. Cấp nước:

- Công suất Nhà máy nước của khu vực thị trấn là 5.000 m3/ngđ.

- Xây dựng Nhà máy nước công suất 5.000 m3/ngđ tại xã Quang Diệm cấp nước cho thị trấn Phố Châu và 4 xã lân cận. Nhà máy nước công nghệ Vectơ hiện trạng sử dụng làm dự phòng. Đấu nối hòa mạng đường ống hiện trạng với mạng lưới đường ống của hệ thống cấp nước mới.

- Nguồn nước chính từ đập Cây Trường, dự phòng nguồn nước sông Ngàn Phố.

3.7.5. Cấp điện:

- Tổng nhu cầu dùng điện của thị trấn Phố Châu là 95.934 kW, tương đương 63.956 kVA.

- Nguồn điện: Nguồn điện cấp cho thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn là trạm 110kV Hương Sơn 2x40MVA, trạm 110kV Linh Cảm (2x25)MVA (E18.2), TBA 110kV Hương Khê (E18.9), TBA 110kV Vũ Quang.

- Lưới điện:

+ Hiện tại khu vực thị trấn Phố Châu lưới 10kV đã được cải tạo, nâng cấp thành lưới 22kV để đảm bảo về tổn thất điện năng, và mỹ quan đô thị.

+ Mạng lưới 22kV quy hoạch mới khu trung tâm đô thị đi ngầm theo mạng đường quy hoạch. Lưới điện 22kV đi xa được bố trí đi nổi dùng cáp nhôm bọc cách điện.

+ Lưới 35kV cải tạo nâng cấp để đảm bảo cung cấp điện cho các xã xa khu vực trung tâm. Lưới 35kV trong khu vực đông dân cư bố trí đi ngầm, ngoài khu vực đông dân cư đi nổi.

+ Lưới hạ áp 0,4KV:

Mạng lưới 0,4kV hiện có trong các khu vực dân cư hiện trạng sẽ được cải nâng cấp tiết diện đảm bảo cung cấp điện, dùng cáp treo vặn xoắn.

- Trên cơ sở các trạm lưới hiện có và các trạm xây dựng mới bố trí các tuyến 0,4kV cho phù hợp nhu cầu dùng điện đảm bảo bán kính phục vụ  ≤ 500m đối với khu vực nội thị và ≤ 500m đối với khu vực ngoại thị. Các phụ tải loại 1 và hộ tiêu thụ đặc biệt được cấp điện từ  hai trạm biến áp 22/0,4kV.

3.7.6. Thoát nước thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang:

- Tổng lưu lượng nước thải là 4.500 m3/ngđ (làm tròn);

- Chọn vị trí xây dựng Khu xử lý nước thải tập trung tại khu vực phía Bắc thị trấn, phía Tây Nam cầu Ngàn Phố để xử lý nước thải cho toàn khu vực;

- Nước thải từ các khu vực xa được bơm chuyển về khu xử lý;

- Chất thải rắn: Giai đoạn ngắn hạn vẫn sử dụng bãi rác của thị trấn, dài hạn sẽ thu gom và vận chuyển CTR đi xử lý tại bãi rác của huyện

- Nghĩa trang: Giai đoạn ngắn hạn vẫn sử các nghĩa trang của thị trấn và các xã, dài hạn sẽ chôn cất tại Nghĩa trang chung của huyện.

3.7.7. Thông tin liên lạc:

- Tổng dung lượng đường truyền thuê bao cuả toàn thị trấn là: 11.375 đường truyền thuê bao các loại.

- Định hướng đủ nhu cầu các dịch vụ viễn thông, các giải pháp quy hoạch phát triển mạng viễn thông bố trí đi ngầm trong khu đô thị, khu vực ngoại thị đi nổi.

3.8. Những nội dung điều chỉnh chính tổng hợp:

- Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan:

+ Điều chỉnh khu trung tâm hành chính tại xã Sơn Giang sang khu hỗn hợp: TMDV, các cơ quan, đô thị mới, công viên đô thị…

+ Trên cơ sở lấy trung tâm là khu vực không gian giao nhau của đường Hồ Chí Minh và đường QL8, phát triển lan tỏa các chức năng: TMDV, công trình hỗn hợp, khu trung tâm hành chính dự phòng cho đô thị tại xã Sơn Trung gần trường THCS Sơn Trung.

+ Khai thác cảnh quan đồi núi phía Bắc, gắn với công trình di tích lịch sử bố trí khu du lịch sinh thái, gắn với các công trình văn hóa lịch sử, phát triển mô hình nông nghiệp công nghệ cao gắn với du lịch trang trại, du lịch trải nghiệm... Hình thành tour du lịch kết nối: Chùa Nhiễu Long - Nhà thờ Lê Hữu Trác - Chùa Tượng Sơn - Khu mộ Lê Hữu Trác - Khu du lịch sinh thái Hải Thượng Resott.

+ Điều chỉnh không phát triển tiểu thủ công nghiệp trong khu vực quy hoạch, mà tập trung phát triển tại xã Quang Diệm.

+ Ngoài khu văn hóa phía Nam của thị trấn bố trí thêm khu TDTT trung tâm cấp vùng tại xã Sơn Phú và bố trí thêm đất dự phòng trường cấp 3 tại xã Sơn Trung phục vụ trong tương lai.

+ Khai thác tối đa cảnh quan cây xanh sông Ngàn Phố, bố trí 03 công viên cây xanh cho đô thị tại xã Sơn Giang; Sơn Trung và Sơn Phú. Hình thành khu hỗn hợp TMDV và ở sinh thái ven sông Ngàn Phố tại xã Sơn Trung.

- Tổ chức mạng lưới hạ tầng kỹ thuật:

a. Giao thông:

+ Điều chỉnh đường Hồ Chí Minh từ 154m xuống 100m.

+ Điều chỉnh đường QL8 từ 52m xuống 32,5m.

+ Điều chỉnh thu nhỏ nút giao tại đường Hồ Chí Minh và QL8.

+ Điều chỉnh tuyến đường Nguyễn Trãi từ 52m xuống 27m.

+ Tuyến đường Trần Bình Xuyến từ 38,5m xuống 22m và 27m.

+ Bố trí mới tuyến đường trung tâm kết nối từ khu vực trung tâm cũ phía Bắc (bệnh viện huyện) - trung tâm mới - trung tâm TDTT cấp vùng - trung tâm văn hóa phía Nam của thị trấn.

+ Nâng cấp, xây dựng mới tuyến đường nối Hồ Chí Minh - trung tâm xã Sơn Phú - Chợ Rạp - trung tâm xã Sơn Trung - qua sông Ngàn Phố - khu du lịch trang trại trải nghiệm.

b. San nền, thoát nước:

+ Điều chỉnh cao độ san nền tối thiểu của khu vực xây dựng mới theo quy hoạch chung là 10,0m lên 10,5m đến 12,0m.

+ Nâng cấp, cải tạo hệ thống kênh Bàu E, kênh đào, Hói Nầm, trong đó khơi thông dòng chảy cho Bàu E tại xã Sơn Bằng ra sông Ngàn Phố khoảng 1km. Bố trí 2 tuyến mương chính B=2m đến 3m thoát từ khu vực trung tâm thị trấn phía Nam và phía Bắc ra các kênh chính trên.

c. Cấp nước:

+ Điều chỉnh xây dựng nhà máy nước mới phía Tây thị trấn theo đồ án cũ sang xã Quang Diễm.

3.9. Các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư giai đoạn đầu (2025):

- Lập các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết;

- Kêu gọi đầu tư các khu đô thị mới, khu hỗn hợp;

- Xây dựng tuyến đường nối từ đường Hồ Chí Minh và trung tâm xã Sơn Phú, qua chợ rạp, đi trung tâm xã Sơn Trung, qua sông vào khu du lịch sinh thái trải nghiệm phía Bắc của xã Sơn Trung.

- Xây dựng tuyến đường trung tâm kết nối từ khu vực trung tâm cũ phía Bắc (bệnh viện huyện) - trung tâm mới (dự phòng) - trung tâm TDTT cấp vùng - trung tâm văn hóa phía Nam của thị trấn.

- Xây dựng cầu mới qua sông Ngàn Phố (3 cầu).

- Cải tạo hệ thống kênh mương: Bàu E, kênh đào và Hói Nầm;

- Cải tạo nâng công suất nhà máy nước cũ lên 5.000 m3/ng.đêm;

- Xây dựng trạm xử lý nước thải công suất 4.500 m3/ng.đêm phía Bắc thị trấn.

Trên đây là các nội dung chính của đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn đến năm 2035, tỷ lệ 1/5.000. UBND huyện Hương Sơn xin thông qua với Ban Thường vụ huyện ủy và Hội đồng nhân dân huyện trong kỳ hợp tới.

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HƯƠNG SƠN